PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |
| --- |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|
| Empreendimento: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE IP, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETOE, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.**  Local: **SEDE E ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL - MINAS GERAIS** |
|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  **( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MÊS 01** | **MÊS 02** | **MÊS 03** | **MÊS 04** |
| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Total Estimado | Quantidade a  Executar | Quantidade a  Executar | Quantidade a  Executar | Quantidade a  Executar |
| 001 | LUMINÁRIA TIPO CURTA COMPLETA COM INSTALÇÃO | SERV | 140 | 122.266,66 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 002 | LUMINÁRIA TIPO LONGA COMPLETA COM INSTALÇÃO | SERV | 20 | 21.466,67 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 003 | LUMINÁRIA TIPO MÉDIA COMPLETA COM INSTALÇÃO | SERV | 40 | 38.933,33 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **TOTAL** | | | | **182.666,66** | **50** | **50** | **50** | **50** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do Responsável**